|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | Day10\_计算器研发计划之测试修改 | | |
| 会议地点 | 会议室 | 会议时间 | 2018.12.06 17:30 |
| 参会人员 | 潘明、孙浩、周清 | | |
| 缺席人员 | 无 | | |
| 会议整理 | 周清 | | |
| 详细内容 | 今日完成：   1. 测试代码，完善测试用例[负责人：孙浩] 2. 修改bug[负责人：周清、潘明] 3. 美化用户界面[负责人：潘明] 4. 制作产品介绍PPT [负责人：周清]   明日计划：   1. 整理代码 2. 测试修改bug | | |