|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | Day16\_计算器研发计划之解决问题(1) | | |
| 会议地点 | 会议室 | 会议时间 | 2018.12.14 17:30 |
| 参会人员 | 王青青(校长)、潘明、孙浩、周清 | | |
| 缺席人员 | 无 | | |
| 会议整理 | 周清 | | |
| 详细内容 | 今日完成：   1. 键盘绑定，整合界面[负责人：周清] 2. 实现界面滑动效果[负责人：潘明] 3. 测试、修改逻辑bug[负责人：孙浩]   明日计划：  1.书写预研报告  2.逐项解决问题 | | |